Trafiksikkerhedsplan 2026

Trafik og Anlæg

Marts 2026

Indhold

1.	Indledning	2

Næste års budgetter	2

Prioriteringsmodel	2

2.	Mål for trafiksikkerheden	3

Hvordan går det med trafiksikkerheden?	3

Fra mål til handling	5

3.	Planlægning og adfærdsmæssige tiltag	6

Fremtidig planlægning og adfærdsmæssige tiltag	6

4.	Større vejprojekter	7

Fremtidige projekter	7

5.	Trafiksikkerhedsprojekter	8

Fremtidige potentielle projekter	8

Skitse af prioriterede projekter	9

6.	Cykelstiprojekter	11

Fremtidige potentielle projekter	11

Skitser af prioriterede projekter	13

7.	Trafikfarlige skoleveje	14

8.	Bilag: Borgerhenvendelser fra 2025	15

Indledning

Denne Trafiksikkerhedsplan indeholder en oversigt over de projekter, der forventes at blive gennemført i de kommende år inden for følgende områder:

- Planlægning og adfærdsmæssige tiltag

- Større vejprojekter

- Trafiksikkerhedsprojekter

- Cykelstiprojekter

Trafiksikkerhedsplanen erstatter Trafiksikkerhedsplan 2025. Det er fastlagt, at Trafiksikkerhedsplanen revideres en gang om året. Bagerst i planen er et bilag med en oversigt over de borgerhenvendelser, som kommunen har modtaget inden for trafiksikkerhedsplanens indhold.

Næste års budgetter

Der forventes følgende rammer for etablering af projekter i de kommende år:

| Temaer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planlægning og adfærdsmæssige tiltag | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Større vejprojekter |  |  |  |  |
| - Renovering af Brogade inkl. krydsombygning |  | 1,7 |  |  |
| - Signalanlæg Randersvej / Mariagervej |  | 1,5 |  |  |
| - Renovering Randersvej fra Søndervang til Mariagervej |  |  |  | 3 |
| - Forprojekt: Aalykkevej-Fyrkatvej (etape 1) | 0,3 |  |  |  |
| - Parkeringshandleplan | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Trafiksikkerhedsprojekter |  |  |  |  |
| - Projekter (Trafikplan) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Cykelstiprojekter |  |  |  |  |
| - Cykelstier (Trafikplan) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Cykelsti mellem Hvornum og Klejtrup | 1,1* |  |  |  |
| - Cykelsti nord for Øster Hurup | 0,8 |  |  |  |
| Fortov |  |  |  |  |
| - Fortov Havndalvej til Sødisbakke, Mariager |  |  | 1,5 |  |
| - Fortov Skovbovej i Valsgård | 1,2 |  |  |  |
| - Fortov Aalykkevej |  |  | 3 |  |

Fordeling af midler til planens forskellige temaer. Beløbene er i mio. kr. Årene efter 2026 er et overslag. *Del af et samlet budget på 3,35 mio. kr.

Prioriteringsmodel

I Trafiksikkerhedsplanen er i kommunens trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter prioriteret. Prioriteringsmodellen tager højde for faktorer som trafiksikkerhed, hastighed, utryghed, skoleruter og økonomi. Med prioriteringsmodellen behandles ønskerne systematisk og på samme vilkår.

Mål for trafiksikkerheden

I Mariagerfjord Kommune er der omkring 1.000 km kommunal vej. På vejnettet sker der hvert år uheld i trafikken. I løbet af de seneste 10 år (2015-2024) har politiet registreret følgende på Mariagerfjord Kommunes vejnet:

672 trafikuheld                                          273 tilskadekomne                                   18 dræbte

Mariagerfjord Kommunes mål for trafiksikkerheden er fastlagt med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2021-2030. Målsætning er:

Antallet af dræbte og tilskadekomne skal halveres i 2030 i forhold til årene 2017-2019.

Det betyder, at antallet af dræbte og tilskadekomne højst må være 16 i 2030.

Målsætning om en halvering i antallet af dræbte og tilskadekomne i 2030. *For 2025 er data ikke afsluttet (udtrukket d. 18. november 2025).

Hvordan går det med trafiksikkerheden?

Antallet af tilskadekomne har varieret den seneste tiårige periode, hvilket er forventeligt, da der er tale om lave antal. Siden 2018 har antallet af tilskadekomne haft en faldende tendens. Der var i 2024 rekord få tilskadekomster og dræbte i Mariagerfjord Kommune. De foreløbige registreringer for 2025 tyder på et højere antal uheld, men foreløbigt under målet for året. Mariagerfjord Kommune følger udviklingen for at kunne målrette trafiksikkerhedsarbejdet og planlægge tiltag bedst muligt for at nå trafiksikkerhedsplanens mål.

Den generelle udvikling og kommunens trafiksikkerhedsarbejde har medført, at der er færre uheldsbelastede lokaliteter tilbage på vejnettet. Lokaliteter er udpeget som uheldsbelastede hvis:

- Kryds: Politiet har registreret mindst 4 uheld i løbet af de sidste 5 år.

- Strækning: Politiet har registreret mindst 4 uheld inden for en afstand på maksimalt 500 meter i løbet af de sidste 5 år.

| Nr. | Uheldsbelastet lokalitet | Uheld | Bemærkning til udpegning |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hobrovej / Tobberupvej, nord for Hobro | 11 | Ulstrupvej blev lukket ultimo 2024. Afventer effekt. |
| 2 | Randersvej / Mariagervej, Hobro | 6 | Signalregulering af kryds er planlagt i 2027. |
| 3 | Brogade / Skovvej | 6 | Renovering af Brogade er planlagt i 2027. |
| 4 | Brogade / Havnegade, Hobro | 5 | Analyse af kryds pågår. |
| 5 | Skivevej / Jernbanegade | 4 | Kryds holdes under observation. |
| 6 | Skivevej (vest for Trinderupvej) (ca. 800 m) | 5 | Strækning holdes under observation. |
| 7 | Hostrupvej, Hobro (ca. 45 m) | 4 | Holdes under observation. Trafiksikkerhedsinspektion. |

Uheldsbelastede lokaliteter på Mariagerfjord Kommunes vejnet. Rækker med fed er nye udpegede, som ikke var med i den tidligere trafiksikkerhedsplan.

I tillæg til de uheldsbelastede lokaliteter er der flere ”grå strækninger”, hvor der er sket flere uheld, men netop er under kriteriet for uheldsbelastede lokaliteter.

| Nr. | Grå strækning | Uheld | Bemærkning til udpegning |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Banegaardsvej, Hobro (ca. 600 m) | 8 | Nyligt etablerede cykelstier. Afventer effekt. |
| 9 | Viborg Landevej, Sønder Onsild St. by (ca. 200 m) | 3 | Holdes under observation. |
| 10 | Randersvej, nær kommunegrænsen (ca. 2 km) | 4 | 8 tilskadekomne i perioden. Holdes under observation. |

Grå strækninger på Mariagerfjord Kommunes veje.

4 kryds er udgået siden sidste udpegning af ulykkesbelastede lokaliteter:

- Hostrupvej / Hegedalsvej, Hobro.

- Gettrupvej / Skjellerupvej syd for Hobro.

- Nordre Ringvej / Ny Hadsundvej nord Hobro.

- Randersvej / Søndre Ringvej, Hobro.

Ved disse lokaliteter er der ikke registreret nye ulykker i 2024. Ved Hostrupvej / Hegedalsvej, Nordre Ringvej / Ny Hadsundvej og Gettrupvej / Skjellerupvej har Mariagerfjord Kommune foretaget ændringer for at forbedre trafiksikkerheden.

10

9

6

7

8

5

4

3

2

Status for ulykkesbelastede kryds og strækninger.

Fra mål til handling

Trafiksikkerheden kan ikke forbedres alene ved at bygge bedre veje og stier, da trafiksikkerhed i overvejende grad afhænger af den adfærd, som trafikanterne udviser, når de færdes i trafikken. Derfor er strategien for trafiksikkerhedsarbejdet i Mariagerfjord Kommune en kombination af adfærdsmæssige og fysiske tiltag, som det også anbefales med Færdselssikkerheds-kommissionens nationale handlingsplan 2021-2030.

Planlægning og adfærdsmæssige tiltag

Trafikanternes adfærd er både i dansk og international forskning udpeget som medvirkende årsag i mere end 90% af alle trafikulykker med personskade. Derfor spiller trafikanternes viden, holdning og adfærd en central rolle for trafiksikkerheden. Over tid har arbejdet medført markante positive resultater i form af: Stort fald i spiritusulykker, faldende hastigheder samt markant højere sele- og hjelmbrug. Der er også sket et stort fald i ulykker med børn og unge. Endelig er uopmærksomhed i trafikken blevet alment kendt og accepteret som en risiko.

Ifølge Færdselssikkerhedskommissionen er resultaterne skabt på baggrund af koordinerede og langsigtede indsatser i form af kampagner, information og undervisning, vejtekniske tiltag, målrettet kontrol, forbedret aktivt og passivt sikkerhedsudstyr i motorkøretøjer og ændret lovgivning om spirituskørsel, køreuddannelse, klip i kørekort med videre.

Påvirkning af trafikantadfærd har altså spillet en afgørende rolle for den positive udvikling i trafiksikkerheden. Undervisning og målrettet kommunikation til relevante målgrupper vil fortsat være afgørende i trafiksikkerhedsarbejdet, både på nationalt plan og i Mariagerfjord Kommune.

Fremtidig planlægning og adfærdsmæssige tiltag

I de kommende år forventes indsatsen at være at deltage i kampagner inden for kommunens indsatsområder, at udføre trafiktællinger til sagsbehandling og analysearbejde, at udarbejde skilteplaner, at indkøbe og opsætte skilte samt at udføre diverse planlægningsrelateret arbejde, herunder opdatering af kommunens Trafiksikkerhedsplan.

Større vejprojekter

Vejprojekterne er projekter, som skal medvirke til, at målsætningerne inden for det trafikale område opnås, herunder større projekter, der også påvirker trafiksikkerhed og forholdene for lette trafikanter. Vejprojekterne er ikke prioriteret.

Fremtidige projekter

Følgende liste viser større fremtidige vejprojekter. Ved enkelte større projekter er der ikke sat forventet økonomi og åbningsår på, da tidshorisonten på projekterne er stor.

| Lokalitet | Projekt |
| --- | --- |
| Hobro | Renovering Randersvej fra Søndervang til Mariagervej. |
| Hobro | Renovering af Brogade inkl. krydsombygning. |
| Hobro | Signalregulering af krydset Randersvej / Mariagervej. |
| Hobro | Forprojekt – Forbindelsesvej mellem Aalykkevej-Fyrkatvej (etape 1) |
| Hobro | Krydsforbedring for bløde trafikanter ved krydset Mariagervej / Langelandsvej. |

Større potentielle vejprojekter.

Trafiksikkerhedsprojekter

En stor andel af trafikuheldene skyldes uhensigtsmæssig adfærd, såsom høj hastighed og kørsel i påvirket tilstand. Derfor det vigtigt med et godt samarbejde med politi, skoler samt øvrige vejforvaltninger og samarbejdspartnere om bl.a. information og kontrol.

Mariagerfjord Kommune modtager hvert år mange henvendelser om trafiksikkerhed og ønsker til vej- og stinettet. De seneste år er der kommet flere og flere henvendelser om oplevede høje hastigheder og nye trafiksikkerhedsønsker. Alene i 2025 er der modtaget 60 nye henvendelser, der uddybes i ”8. Bilag: Borgerhenvendelser fra 2025” på side 15.

Ved hastighedssager er det normal procedure, at der udføres trafiktælling, hvor antallet af køretøjer og hastigheder registreres, forud for evt. etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Trafiktællingerne udføres for at undersøge, om der generelt set er hastighedsudfordringer på de konkrete veje. Hvis trafikken på den konkrete strækning er undersøgt indenfor de seneste 5 år, og der ikke er sket væsentlige ændringer i lokalområdet, genbruges de eksisterende trafiktal fremfor at bestille nye. Ved hver henvendelse indledes dialog med ansøger ift. afklaring af lokalitet, hvor ansøger oplever høj hastighed. Ansøgers ønske til tællested og –tidspunkt imødekommes, hvis det er teknisk muligt.

Tælleudstyret består af en boks og to slanger, der lægges på tværs af vejen med ca. en meter mellem de to slanger. Der tælles døgnet rundt i en uge, hvor hastigheder, køretøjsfordeling og antal køretøjer registreres. Trafiktællinger gennemføres i løbet af en typisk uge (dvs. uden ferie- og helligdage) for at få et så retvisende billedet af trafikken som muligt. Udstyret er følsomt ift. lufttemperaturen, og derfor foretages der ikke trafiktællinger i perioder med risiko for frost og sne.

På baggrund af trafiktal fra trafiktællinger, uheldsdata og lokale forhold foretages faglige vurderinger af hver henvendelse, der opsummeres i ”8. Bilag: Borgerhenvendelser fra 2025”.

Fremtidige potentielle projekter

På baggrund af modtagne borgerhenvendelser i 2025 er der tilføjet 3 projekter med forbedring af trafiksikkerheden:

- Egernvej / Tistedvej ved Tisted: Borger oplever krydset som usikkert. Politiet har registreret uheld i krydset.

- Hadsund Skole parkeringsplads: Skolen oplever udfordringer med trafikken.

- Valsgård Skole: Skolen oplever udfordringer med trafikken.

De fremtidige projekter, der forventes igangsat, er følgende:

| Lokalitet | Projekt |
| --- | --- |
| Forventes igangsat i 2026 |  |
| Egernvej / Tistedvej, Tisted | Forlænge hastighedsgrænse på 60 km/t, forbedret skiltning og afstribning. |
| Hadsund Skole | Skiltning af parkeringsforbud og ændret afstribning, så det tydeliggøres, hvor elever må afsættes. |
| Hobrovej, Hadsund | Enkeltrettede cykelstier mellem Skellet og Elmevej. |
| Valsgård Skole | Forbedret skiltning og afstribning. |

Trafiksikkerheds- og skoleprojekter.

Skitse af prioriterede projekter

I det følgende er de trafiksikkerheds- og skoleprojekter, der arbejdes med i 2026 illustreret.

| Lokalitet | Projekt | Skitse |
| --- | --- | --- |
| Egernvej / Tistedvej ved Tisted | Ændret hastighedsgrænse Hastighedsgrænse på 60 km/t forlænges mod vest. Skiltning af byzone forbedres. Hertil forbedres afstribning i krydset Egernvej / Tistedvej. |  |
| Hadsund Skole | Bedre afsætning Skiltning af parkeringsforbud og ændret afstribning, så det tydeliggøres, hvor elever må afsættes. Der har været dialog og møde på lokaliteten med repræsentanter fra skoleledelsen ift. udfordringer og potentielle løsningsforslag. Skolen er desuden blevet opfordret til at kommunikere til forældre, elever og personale om, hvordan trafikken bedre og sikrere kan afvikles. |  |
| Hobrovej, Hadsund mellem Skellet og Elmevej | Cykelsti Hobrovej / Vestergade i Hadsund er i hele sin udstrækning problematisk mht. skolevej for børn. Den værste delstrækning er dog fra hvor cykelstien fra Vive ender ved byzonetavlen og til Elmevej, hvorfra der er fortov ind mod centrum. Der etableres enkeltrettede cykelstier på Hobrovej fra byzonetavlen til Elmevej. Terræn er en udfordring, hvorfor det kan blive nødvendigt med støttemure. |  |

| Valsgård Skole | Skiltning og afstribning Mindre forbedringer af skiltning og afstribning for at undgå misforståelser om regler for anvendelse af arealer. Der har været dialog og møde på lokaliteten med repræsentanter fra skoleledelsen ift. udfordringer og potentielle løsningsforslag. Skolen er desuden blevet opfordret til at kommunikere til forældre, elever og personale om, hvordan trafikken bedre og sikrere kan afvikles. |  |
| --- | --- | --- |

Cykelstiprojekter

I det følgende gennemgås status for gennemførelse af cykelstiplanens projekter. Prioriteringen af projekter er desuden opdateret.

Fremtidige potentielle projekter

På baggrund af modtagne henvendelser i 2025 er der tilføjet 2 projekter med forbedring af cykelforholdene:

- Cykelsti på Ølsvej mellem Multebærvej og Mølhøjvej

- Cykelsti på Aalborgvej og Hobrovej fra Ny Hadsundvej til Storegade

De fremtidige projekter, der forventes igangsat, er følgende:

| Lokalitet | Projekt | Pris (kr.) |
| --- | --- | --- |
| Forventes igangsat i 2026 |  |  |
| Cykelsti nord for Øster Hurup | Cykelsti land | 800.000 |
| Hobrovej, Hadsund (Skellet til Elmevej) | Cykelsti | 1.000.000 |
| Cykelsti til Klejtrup | Dobbeltrettet cykelsti | 1.100.000 |
| Ikke-prioriterede projekter til efter 2026 |  |  |
| Ølsvej mellem Multebærvej og Mølhøjvej | Sti vestlig side | 450.000 |
| Dokkedalsvej, Ø. Hurup (Østenkrog til byskilt) | Sti østlig side | 3.800.000 |
| Hadsundvej, Hobro (Hostrupvej til Hegedalsvej) | Cykelsti by | 3.800.000 |
| Østergade, Hadsund | Bedre cykelforhold by | 1.900.000 |
| Randersvej (mellem Holmgård og Handest) | Cykelbane / sti land | 3.350.000 |
| Randersvej, Hobro (Havnegade til Sdr. Ringvej) | Bedre cykelforhold by | 8.600.000 |
| Ølsvej, Hobro | Sti vestlig side | 7.400.000 |
| Terndrupvej og Tistedvej (mellem Astrup og Tisted) | Bedre cykelforhold | 6.550.000 |
| Gl. Hobrovej, Mariager (Fjordgade til Frikirken) | Bedre cykelforhold by | 6.550.000 |
| Skivevej (Motorvejen til Trinderupvej) | Cykelsti land | 6.600.000 |
| Hannerupskovvej (Hannerup til Hørby) | Cykelsti land | 8.800.000 |
| Als Oddevej (mellem Helberskov og Als Odde) | Cykelsti land | 12.200.000 |
| Aalborgvej, Hobrovej fra Ny Hadsundvej til Storegade | Cykelsti land | 21.500.000 |
| Hadsundvej og Astrupvej (mellem Astrup og Hadsund) | Cykelsti land | 29.000.000 |
| Lundgårdsvej (mellem Arden og Rostrup) | Cykelsti land | 14.500.000 |

Prioritering af cykelstiprojekter.

Status for gennemførelse af cykelstiplanens fysiske projekter.

Skitser af prioriterede projekter

I det følgende er de cykelstiprojekter, der arbejdes med i 2026 illustreret.

| Lokalitet | Projekt | Skitse |
| --- | --- | --- |
| Hobrovej, Hadsund mellem Skellet og Elmevej | Hobrovej / Vestergade i Hadsund er i hele sin udstrækning problematisk mht. skolevej for børn. Den værste delstrækning er dog fra hvor cykelstien fra Vive ender ved byzonetavlen og til Elmevej, hvorfra der er fortov. Der etableres enkeltrettede cykelstier på Hobrovej fra byzonetavlen til Elmevej. Terræn er en udfordring, hvorfor det kan blive nødvendigt med støttemure. |  |
| Klejtrupvej mellem Hvornum og Klejtrup | Cykelsti mellem Hvornum og Klejtrup på Klejtrupvej. Strækningen er ca. 1 km. Cykelstien bliver dobbeltrettet på den nordlige side Klejtrupvej mellem byskiltene. |  |
| Dokkedalvej (udsigtstårn til kommunegrænse) | Cykelsti mellem Tofteskovtårnet ved Øster Hurup Camping og til kommunegrænse mod Aalborg. Strækningen er ca. 3 km. Dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Dokkedalvej. |  |

Trafikfarlige skoleveje

Med en trafikfarlig skolevej forstås en vej, hvor kommunen tilbyder befordring mellem skole og hjem af hensyn til skoleelevernes sikkerhed i trafikken. Befordringen tilbydes i henhold til Folkeskoleloven. Revurderingen af de trafikfarlige skoleveje sker på baggrund af henvendelser og i dialog med skolerne.

Der er ikke afsat separate midler til forbedring af trafikfarlige skoleveje, da forbedringer sker igennem cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter. Udpegningen er ændret ved:

- Ouevej mellem Oue og Vive: Den nye cykelsti medfører, at strækningen ikke længere er udpeget som trafikfarlig skolevej. Det er nu muligt at anbefale elever at cykle til og fra skole.

- Norupvej: Registrering af trafikken viser, at hastighedsniveau og trafiksammensætning er på et niveau, hvor det er muligt at anbefale elever at cykle til og fra skole.

Status for de trafikfarlige skoleveje fremgår som følgende:

Status for de trafikfarlige skoleveje (veje i byer er pr. definition ikke trafikfarlige skoleveje).

Bilag: Borgerhenvendelser fra 2025

Som et led i opdateringen af Trafiksikkerhedsplanen er der foretaget en samlet gennemgang af de borgerhenvendelser, der er kommet til Trafik og Anlæg i løbet af 2025, og som Trafik og Anlæg har fundet relevante for Trafiksikkerhedsplanen. Hver henvendelse er vurderet i forhold til den aktuelle lokalitets status i Trafiksikkerhedsplanen, og om henvendelsen giver anledning til udpegning af et nyt projekt, ændring af et projekts prioritering eller anden opfølgning. Desuden er de registrerede trafikuheld på lokaliteterne gennemgået.

Mariagerfjord Kommune har modtaget 60 nye henvendelser. For hver henvendelse er angivet, hvordan ønskets status er i Trafiksikkerhedsplanen. For henvendelserne er der udarbejdet en af følgende indstillinger:

| Indstilling | Antal |
| --- | --- |
| Nyt projekt: Der indarbejdes et nyt projekt i Trafiksikkerhedsplanens prioriteringsliste på baggrund af henvendelsen. | 2 |
| Undersøges: Oplysninger er utilstrækkelige til vurdering af projekt. Yderligere informationer indsamles og lokaliteten besigtiges. | 7 |
| Afvises: Henvendelsen er blevet vurderet og medfører ikke et nyt projekt. | 46 |
| Imødekommet: Ønskerne fra henvendelsen er imødekommet af nedenstående årsager: |  |
| - Igangsat eller gennemført: Ønskerne vurderes imødekommet af projekter, der er igangsat eller gennemført. | 3 |
| - På budget: Ønskerne vurderes imødekommet af projekter, der er planlagt og på budget. | 0 |
| - På prioriteringsliste: Ønskerne vurderes imødekommet af projekter, der er på Trafiksikkerhedsplanens prioriteringsliste. | 2 |

Gennemgang af henvendelser:

| Nr. | Ønske | Baggrund | Indstilling |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajstrupvej, Ajstrup. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønskede hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Da tællestedet skulle fastlægges, vendte ansøger retur med besked om, at det ikke længere var aktuelt, så sagen blev lukket. | Afvises |
| 2 | Als Oddevej mellem Helberskov og Als Odde. Ønske om cykelsti. | Ønsker cykelsti pga. skønnet høj hastighed og ønske om øget tryghed for cyklister. Trafiksikkerhedsplanen indeholder allerede et projekt med cykelsti langs Als Oddevej mellem Helberskov og Als Odde for at imødekomme utryghed på strækningen. 1. henvendelse. | Er på prioriterings-liste |
| 3 | Als Oddevej mellem Helberskov og Als Odde. Ønske om cykelsti. | Ønsker cykelsti pga. skønnet høj hastighed og ønske om øget tryghed for cyklister. Trafiksikkerhedsplanen indeholder allerede et projekt med cykelsti langs Als Oddevej mellem Helberskov og Als Odde for at imødekomme utryghed på strækningen. 2. henvendelse. | Er på prioriterings-liste |
| 4 | Ardenvej mellem Arden og Astrup. Ønsker hajtænder på cykelstien. | Ønsker hajtænder på den dobbeltrettede cykelsti langs Ardenvej mellem Arden og Astrup. Vigepligtsforholdene er udført som angivet i de danske vejregler, så ønsket afvises. | Afvises |
| 5 | Banegaardsvej, Hobro. Spørgsmål til ikke-opsat skilt om vejbump. | Ønsker et skilt med vejbump sat op. Eksisterende skiltning med 40 km/t-zone på Banegaardsvej følger vejreglerne, da skiltet betyder, at vejstrækningen er indrettet med fartdæmpere som f.eks. vejbump. Derfor afvises ønsket. | Afvises |
| 6 | Brøndbjergvej ved Rostrup. Ønske om gennemkørsel forbudt og hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker gennemkørsel forbudt og hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste begrænset trafikmængde (ÅDT på 37), og at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 7 | Viborg Landevej vest for Sdr. Onsild Stationsby til Foulum i Viborg Kommune. Ønske om cykelsti. | Ønsker cykelsti pga. skønnet høj hastighed og ønske om øget tryghed for cyklister. Ca. 750 meter af den samlede ønskede strækning på ca. 13,3 km er beliggende i Mariagerfjord Kommune. Viborg Kommune oplyser, at de ikke har planer om etablering af cykelsti langs Hobro Landevej mellem Foulum og kommunegrænsen mod Mariagerfjord Kommune. Da langt størstedelen af den ønskede cykelsti er placeret i Viborg Kommune, som ikke har planer om cykelsti på strækningen, afvises ønsket om at etablere cykelsti langs Viborg Landevej mellem Sdr. Onsild Stationsby og kommunegrænsen til Viborg Kommune. | Afvises |
| 8 | Digterparken, Hobro. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 9 | Døstrupvej ved Døstrup. Omdirigering af tung trafik på Døstrupvej. | Ønsker mindre tung trafik på Døstrupvej. Der er gennemført en række tiltag for at forbedre forholdene på Døstrupvej, herunder nyt fortov, nye chikaner og bedre skiltning. Den tunge trafik gennem Døstrup er kortlagt, og mængden er ikke stigende, tværtimod. | Gennemført |
| 10 | Egernvej / Tistedvej ved Tisted. Ønske om fuldt stop og lavere hastighedsgrænse. | Ønsker skilt med fuldt stop og lavere hastighedsgrænse ved krydset. Politiet har registreret uheld i krydset. På baggrund af ønsket er et nyt projekt foreslået med forlængelse af hastighedsgrænse på 60 km/t, forbedret skiltning og afstribning. | Nyt projekt |
| 11 | Fjordager, Hadsund. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 12 | Fjordbakken, Hadsund. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 13 | Fjordgade, Mariager. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket om afvises. | Afvises |
| 14 | Fjordgade, Mariager. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. På trods af gentagne forsøg på at komme i kontakt med borgeren, vendte vedkomne ikke tilbage på mailen med uddybende spørgsmål, hvorfor sagen lukkes. | Afvises |
| 15 | Frisdalsvej, Valsgård. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Afventer trafiktælling. | Undersøges |
| 16 | Gettrupvej / Skjellerupvej ved Hobro. Ønske om lille rundkørsel eller ændret vigepligt | Ønsker lille rundkørsel eller ændret vigepligt i krydset Gettrupvej / Skjellerupvej. Krydset er blevet videoovervåget, så trafikken er blevet registreret og analyseret i løbet af de seneste år. På baggrund af disse undersøgelser er der etableret fuldt stop med skilte ved krydset, kørebaneafmærkning med stop på Skjellerupvej 100 meter før krydset samt skilte med forvarsling om fuldt stop på Skjellerupvej 200 meter før krydset, så det er meget synligt, hvem der skal holde tilbage for hvem. Det kan trafiksikkerhedsmæssigt potentielt være forbundet med stor risiko at ændre vigepligten, da kørselsvaner og -adfærd er svære at ændre. Effekten af de iværksatte tiltag vurderes over tid, og krydset holdes under observation. | Afvises |
| 17 | Gl Randersvej, Hadsund. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 18 | Hadsundvej ved Astrup. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 19 | Hadsundvej, Fladbjerg. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 20 | Haslevgaardevej / Kystvejen ved Øster Hurup. Ønske om gadespejl. | Ønsker gadespejl. Gadespejle anvendes generelt ikke, da undersøgelser viser, at disse giver en falsk tryghed. Dette skyldes, at trafikanternes placering og hastighed kan være svær at vurdere i spejlet og derfor kan give anledning til farlige situationer. | Afvises |
| 21 | Havndalvej ved Mariager. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktællinger viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 22 | Hjulhusvej, Mariager. Ønske om at udskifte eksisterende chikaner med vejbump ved Mariager Skole. | Ønsker de eksisterende chikaner udskiftes med vejbump. Dette skal undersøges nærmere. | Undersøges |
| 23 | Hovedgaden, Valsgård. Ønske om fodgængerfelt. | Ønsker fodgængerfelt over Hovedgaden. Der etableres ikke længere uregulerede fodgængerovergange, da disse medfører falsk tryghed og i værste fald kan medføre flere uheld. | Afvises |
| 24 | Hovedgaden, Valsgaard. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 25 | Katbjergvej / Skalborghusevej ved Broløs. Ønske om gadespejl. | Ønsker gadespejl. Gadespejle anvendes generelt ikke, da undersøgelser viser, at disse giver en falsk tryghed. Dette skyldes, at trafikanternes placering og hastighed kan være svær at vurdere i spejlet og derfor kan give anledning til farlige situationer. | Afvises |
| 26 | Kielstrupvej, Kielstrup. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 27 | Kirkegade, Mariager. Forbud mod lastbiler i Kirkegade. | Ønsker færre tunge køretøjer i Kirkegade. Der er undersøgt en model med ændret vigepligt ved blomsterhandleren, der gør det mindre naturligt for lastbiler at fortsætte ad Kirkegade. Der er ikke plads til, at modellen kan realiseres, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 28 | Kirkegyden, Mariager. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Afventer trafiktælling. | Undersøges |
| 29 | Klejtrupvej, Sdr. Onsild. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 30 | Korupvej 50, Hadsund. Ønske om gadespejl. | Ønsker gadespejl. Gadespejle anvendes generelt ikke, da undersøgelser viser, at disse giver en falsk tryghed. Dette skyldes, at trafikanternes placering og hastighed kan være svær at vurdere i spejlet og derfor kan give anledning til farlige situationer. | Afvises |
| 31 | Kystvejen ved Øster Hurup. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 32 | Kærvej, Sdr. Onsild. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Ønsket afventer svar fra borger ift. ønsket tællested, så trafiktælling kan bestilles, og det kan undersøges nærmere. | Undersøges |
| 33 | Lillemøllevej ved Hvornum. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Afventer trafiktælling. | Undersøges |
| 34 | Madum Søvej ved Møldrup. Ønske om 2 minus 1 vej og hastig-hedsdæmpende tiltag. | Ønsker Madum Søvej omdannet til 2 minus 1 vej og hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Madum Søvej lever ikke op til kravene for 2 minus 1 veje, da der ikke kan opnås tilstrækkelig møde- og stopsigte til at overskue modkørende trafik. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket om hastighedsdæmpende tiltag afvises. | Afvises |
| 35 | Myhlenbergvej, Arden. Ønske om fodgængerfelt ud for stien mellem Højmarken og Bymarken. | Ønsker fodgængerfelt over Myhlenbergvej. Der etableres ikke længere uregulerede fodgængerovergange, da disse medfører falsk tryghed og i værste fald kan medføre flere uheld. | Afvises |
| 36 | Myhlenbergvej ved Arden. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 37 | Engholt / Nordholt, Hadsund. Ønske om gadespejl. | Ønsker gadespejl. Gadespejle anvendes generelt ikke, da undersøgelser viser, at disse giver en falsk tryghed. Dette skyldes, at trafikanternes placering og hastighed kan være svær at vurdere i spejlet og derfor kan give anledning til farlige situationer. | Afvises |
| 38 | Nr. Onsildvej fra Nr. Onsild til Hobro. Ønske om cykelsti. | Ønsker cykelsti på strækningen pga. oplevet utryghed for bløde trafikanter. Trafikken på strækningen er begrænset, hvorfor det vurderes at forholdene er acceptable for cyklister. | Afvises |
| 39 | Nørregade / Østergade, Hadsund. Ønske om gadespejl. | Ønsker gadespejl. Gadespejle anvendes generelt ikke, da undersøgelser viser, at disse giver en falsk tryghed. Dette skyldes, at trafikanternes placering og hastighed kan være svær at vurdere i spejlet og derfor kan give anledning til farlige situationer. | Afvises |
| 40 | Plantagevej ved Hørby. Ønske om trafiktællinger. | Ønsker trafiktællinger til at undersøge, om de eksisterende skilte med max. 60 km/t har haft en effekt. Trafiktællingen viser, at trafikanter generelt set stadigt kører for stærkt på den sydlige del af strækningen. Da der er lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t, henvises til Politiet ift. hastighedskontrol. | Gennemført |
| 41 | Præstemarken fra Nr. Onsild til Sønder Onsild Kirkeby. Ønske om cykelsti. | Ønsker cykelsti på strækningen pga. oplevet utryghed for bløde trafikanter. Trafikken på strækningen er begrænset, hvorfor det vurderes at forholdene er acceptable for cyklister. | Afvises |
| 42 | Rolighedsvej, Sdr. Onsild. Klage over høj fart hos beboere fra en ejendom på vejen. | Da der klages over kørslen hos beboere fra en ejendom på vejen og ikke generelle hastighedsudfordringer, henvises til Politiet ift. hastighedskontrol. | Gennemført |
| 43 | Rosendalsvænget, Hobro. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Den blinde vej er med sin længde på i alt ca. 100 meter alt for kort til, at der kan etableres vejbump efter vejreglerne, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 44 | Rundkørsel Randersvej / Fjordgade, Mariager. Ønske om fodgængerfelt. | Ønsker fodgængerfelt i rundkørslen. Der henvises til at bruge de etablerede krydsningspunkter med midterheller, hvor vejen kan krydses med mulighed for stop undervejs på midterhellen. | Afvises |
| 45 | Sandelsmosevej ved Hadsund. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 46 | Sdr. Truevej, Vebbestrup. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Afventer trafiktælling. | Undersøges |
| 47 | Skovbovej ved Valsgård. Ønske om cykelsti fra Valsgård til Karlsmøllevej. | Ønsker cykelsti på strækningen pga. oplevet utryghed for bløde trafikanter og meget tung trafik. Afventer trafiktælling. | Undersøges |

| 48 | Skovvej / Birkevej, Arden. Ønske om gadespejl. | Ønsker gadespejl. Gadespejle anvendes generelt ikke, da undersøgelser viser, at disse giver en falsk tryghed. Dette skyldes, at trafikanternes placering og hastighed kan være svær at vurdere i spejlet og derfor kan give anledning til farlige situationer. | Afvises |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | Stadionvej 5, Hadsund. Ønske om forbedring af parkeringsområde ved Hadsund Skole. | Ønsker bedre afsætningsforhold. Nyt projekt med skiltning af parkeringsforbud og ændret afstribning, så det tydeliggøres, hvor elever må afsættes. Hadsund Skole arbejder med bedre information om regler for afsætning. | Nyt projekt |
| 50 | Storardenvej, Store Arden. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 51 | Storegade, Assens. Ønske om gadespejl. | Ønsker gadespejl. Gadespejle anvendes generelt ikke, da undersøgelser viser, at disse giver en falsk tryghed. Dette skyldes, at trafikanternes placering og hastighed kan være svær at vurdere i spejlet og derfor kan give anledning til farlige situationer. | Afvises |
| 52 | Teglbakkevej, Skelund. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 53 | Hadsundvej ved Møllevænget øst for Mariager. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 54 | Tykkenkærvej, Hadsund. Ønske om gennemkørsel forbudt for tung trafik. | Ønsker gennemkørsel forbudt for tung trafik. Trafiktælling viste, at relativt få tunge køretøjer (4 % af den samlede trafikmængde) kører på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 55 | Ulstrupvej, Valsgård. Ønske om fodgængerfelt. | Ønsker fodgængerfelt over Ulstrupvej. Der etableres ikke længere uregulerede fodgængerovergange, da disse medfører falsk tryghed og i værste fald kan medføre flere uheld. | Afvises |
| 56 | Vest Hemvej ved Hem. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 57 | Vielshøjen ved Hørby. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |
| 58 | Wilh. Jensens Vej, Hobro. Ønske om gadespejl. | Ønsker gadespejl. Gadespejle anvendes generelt ikke, da undersøgelser viser, at disse giver en falsk tryghed. Dette skyldes, at trafikanternes placering og hastighed kan være svær at vurdere i spejlet og derfor kan give anledning til farlige situationer. | Afvises |
| 59 | Ølsvej, Hobro. Ønske om hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. På trods af gentagne forsøg på at komme i kontakt med borgeren, vendte vedkomne ikke tilbage på mailen med uddybende spørgsmål, hvorfor sagen lukkes. | Afvises |
| 60 | Ålborgvej, Hadsund. Ønske om gennemkørsel forbudt for tung trafik og hastighedsdæmpende tiltag. | Ønsker gennemkørsel forbudt for tung trafik og hastighedsdæmpende tiltag pga. skønnet høj hastighed. Trafiktælling viste, at relativt få tunge køretøjer (2,3 % af den samlede trafikmængde) kører på strækningen, og at der generelt set ikke køres for stærkt på strækningen, hvorfor ønsket afvises. | Afvises |